山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区

充填开采（试验）项目竣工环境保护验收意见

2026年1月31日，山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿根据《山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目竣工环境保护验收调查报告》（以下简称《调查报告》），对照国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 煤炭采选》以及《山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目环境影响报告书》和长治市生态环境局长子分局《关于山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目环境影响报告书的批复》（长子环函〔2024〕53号），组织验收调查报告编制单位的代表和有关环保技术专家，对本项目进行了竣工环境保护验收。

与会人员认真审阅了《山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目竣工环境保护验收调查报告》，听取了建设单位代表对项目环保设施建设情况、验收调查表编制单位对验收调查报告的介绍，查阅核实了有关资料。经讨论和审议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

1、建设地点：2305工作面位于南郭村北侧，注浆站位于山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿现有工业场地内。

2、建设性质：技改。

3、建设规模：生产能力240万吨/年，设计充填量200.5 t/h。

4、建设内容：新建注浆站，建设有破碎室一座（内置双齿辊破碎机1台、锤式破碎机1台），湿式球磨机1台，注浆站厂房一座（钢构车间），泥浆泵4台、60t水泥罐10个，搅拌池4个，蓄水池1个，沉淀池1个，事故应急池1个，箱变2个。煤炭开采工程利用现有开采设备、运输系统、提升系统、通风系统，瓦斯抽放系统，给水、排水、供暖、供电、地面生产系统等均依托现有工程。本次工程建设情况一览表如下。

表1  本工程建设情况一览表

| 工程类别 |  | 工程组成 |  | 环评建设内容 | 实际建设情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 充填 系统 | 破碎系统 |  | 6m×15m破碎站一座（内置双齿辊破碎机1台、锤式破碎机1台），1台湿式球磨机 | 建设6m×15m破碎站一座，内置双齿辊破碎机1台、锤式破碎机1台、湿式球磨机1台 | 与环评一致 |
|  |  | 制浆系统 |  | 25m×35m注浆站厂房一座（钢构车间），泥浆泵6台、150t水泥罐10个，搅拌池3个，蓄水池1个，箱变1个。 | 注浆场地设置泥浆泵4台、60t水泥罐10个、搅拌池4个、箱变2个，其余与环评一致 | 泥浆泵减少2台，搅拌池增加1个，箱变增加1个，水泥罐规格由150t变为60t |
|  |  | 钻孔注浆系统 |  | 下霍煤矿2305工作面项目实施注浆钻孔13个（包含3个机动孔），注浆钻孔总进尺3310m，注浆深度220-270m；检查孔1个，孔深270m；探查孔1个，孔深270m。钻孔总工程量为3850m。注浆站泵出口至2305工作面注浆钻孔平台直线距离1400m，距离较近。管路系统铺设具体路径为：地面注浆站泵出口→地面注浆管路→注浆钻孔平台→注浆孔。布置输浆管线5条，其中1条作为输浆备用管道，输浆管道选择φ108×10mm无缝钢管（材质为Q355B）作为输浆管，注浆管铺设长度1.6km。管道在注浆站内采用架空敷设，管道出注浆站后沿铁路专用线西侧围栏穿铁路专用线涵-133过铁路后沿东庄村机耕路地面敷设，然后通过南郭村机耕路地面铺设到达工作面注浆充填位置。 | 下霍煤矿2305工作面项目实施注浆钻孔13个（包含3个机动孔），注浆钻孔总进尺3310m，注浆深度220-270m；检查孔1个，孔深270m；探查孔1个，孔深270m。钻孔总工程量为3850m。注浆站泵出口至2305工作面注浆钻孔平台直线距离1400m，距离较近。管路系统铺设具体路径为：地面注浆站泵出口→地面注浆管路→注浆钻孔平台→注浆孔。布置输浆管线5条，其中1条作为输浆备用管道，输浆管道选择φ108×10mm无缝钢管（材质为Q355B）作为输浆管，注浆管铺设长度1.6km。管道在注浆站内采用架空敷设，管道出注浆站后沿铁路专用线西侧围栏穿铁路专用线涵-133过铁路后沿东庄村机耕路地面敷设，然后通过南郭村机耕路地面铺设到达工作面注浆充填位置。 | 与环评一致 |
| 辅助生产系统 |  | 排矸系统 |  | 本项目实施期间，矸石全部回用于注浆站，不外运 | 矸石全部回用于注浆站，不外运 | 与环评一致 |
| 储运系统 |  | 注浆站筒仓 |  | 150t水泥罐10个 | 60t水泥罐10个 | 水泥罐规格由150t变为60t，数量未变化 |
| 公用工程 |  | 供电 |  | 注浆站新增配电室一座 | 注浆站新增配电室两座 | 增加1座配电室 |
|  |  | 供水 |  | 注浆站用水使用矿井水处理站处理后的矿坑水，新建5m×16m×3m蓄水池一个、新建5.5m×5.5m×3.5m沉淀池一座 | 注浆站用水为矿井水处理站处理后的矿坑水，建设5m×22m×3m蓄水池一座和5.5m×5.5m×3.5m沉淀池一座 | 蓄水池尺寸由5m×16m×3m变为5m×22m×3m，容积增加90m3 |
|  |  | 排水 |  | 生活污水通过矿区生活污水管网汇集后，送入生活污水处理站进行二级处理后全部回用于洗煤厂生产补充水和绿化；本项目运营期间，矿井水全部回用于生产，不外排 | 生活污水通过矿区生活污水管网汇集后，送入生活污水处理站进行二级处理后全部回用于洗煤厂生产补充水和绿化；本项目运营期间，矿井水全部回用于生产，不外排 | 与环评一致 |
| 环保工程 |  | 废气 | 注浆站破碎废气 | 双齿辊破碎机和锤式破碎机进出料口集尘罩收集后进布袋除尘器处理，经1个排放口排放。 | 球磨机进口、双齿辊破碎机和锤式破碎机进出料口集尘罩收集后进布袋除尘器处理，经1个排放口排放 | 对球磨机进口增设集气罩 |
|  |  |  | 注浆站筒仓废气 | 10座储罐顶部分别配设1套布袋除尘器，共10套。每1座储罐废气经1个排放口排放。储罐废气治理共10个排放口。水泥密闭输送给料入搅拌池，搅拌池密闭集气，粉尘收集后经1套布袋除尘器处理，经1个排放口排放。 | 较环评增加1个搅拌池，现为4个搅拌池，水泥密闭输送给料入搅拌池，搅拌池密闭集气，每2个搅拌池设置1套布袋除尘器，处理后经2个排放口排放。其余建设内容与环评一致。 | 建设4个搅拌池，每2个搅拌池设置1套布袋除尘器，处理后经2个排放口排放 |
|  |  | 废水 | 生活水处理站 | 依托现有生活污水处理站，处理能力2×25m3/h，采用混凝沉淀+A/O接触氧化+MBR工艺，处理后全部回用于洗煤厂生产补充水和绿化 | 依托现有生活污水处理站，处理能力2×25m3/h，采用混凝沉淀+A/O接触氧化+MBR工艺，处理后全部回用于洗煤厂生产补充水和绿化 | 与环评一致 |
|  |  |  | 矿井水处理站 | 钻井废液钻井期间循环使用，钻井结束后，经沉淀池沉淀后的上清液由罐车运至工业场地矿井水处理站处理。 | 钻井废液经现场沉淀处理后循环使用，钻井结束后，经沉淀池沉淀后的上清液由罐车运至工业场地矿井水处理站处理 | 与环评一致 |
|  |  |  | 事故废水 | 注浆站场地新建事故应急池（沉淀池）一座，5m×5.5m×3.5m | 事故应急池一座（沉淀池），5.5m×5.5m×3.5m | 注浆站场地事故应急池（沉淀池）由5m×5.5m×3.5m变为5.5m×5.5m×3.5m |
|  |  | 噪声 | 生产噪声 | 注浆站选用低噪声设备，采用隔声、减振、消声等措施 | 注浆站选用低噪声设备，采用隔声、减振、消声等措施 | 与环评一致 |
|  |  | 固废 | 一般固废和危险废物 | 钻井期间，钻井泥浆循环使用，钻井结束后，经沉淀池沉淀后的剩余泥浆由钻井队拉至下一场地井口进行利用，不能利用的，拉至下霍煤矿工业场地注浆站作为注浆原料使用。危险废物依托现有危废暂存间，后委托有资质的单位清运处置 | 钻井期间，钻井泥浆循环使用，钻井结束后，经沉淀池沉淀后的剩余泥浆由钻井队拉至下一场地井口进行利用，不能利用的，拉至下霍煤矿工业场地注浆站作为注浆原料使用。危险废物依托现有危废暂存间，后委托晋城市万洁源环保有限公司和泽州县和美环保科技有限公司处置 | 与环评一致 |

# （二）建设过程及环保审批情况

2024年10月，建设单位委托山西方正工程设计有限公司编制完成了《山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目环境影响报告书》；2024年11月26日，长治市生态环境局长子分局以“长子环函〔2024〕53号”文对《山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目环境影响报告书》批复。

本工程于2025年1月开始建设，10月建设完成并投入试运行。2025年11月10日，长治市生态环境局向该企业重新发放排污许可证（证书编号：911400000755022590001C），有效期限：2025年11月10日-2030年11月9日。

从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

工程实际总投资1625万元，其中环保投资143万元，占项目总投资的8.8%。

# （四）验收范围

本次验收针对山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目全部工程内容。

二、工程变动情况

现场调查项目变动情况见表2

表2  项目变动情况

| 工程 | 环评建设内容 | 现场变化情况 | 重大变动判别 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制浆 系统 | 25m×35m注浆站厂房一座（钢构车间），泥浆泵6台、150t水泥罐10个，搅拌池3个，蓄水池1个，箱变1个。 | 泥浆泵减少2台，现为4台；搅拌池增加1个，现为4个；水泥罐规格由150t变为60t，数量未变化 | 本项目搅拌工序产能由前段破碎、球磨进行控制，破碎、球磨设备产能未变化，故搅拌池数量增加不会导致项目产能增加，不属于重大变动 | 优化生产设备配置：结合实际制浆效率需求，减少冗余泥浆泵数量；增加搅拌池以匹配前段破碎、球磨设备产能，提升物料搅拌均匀性；将水泥罐规格调整为 60t，更适配现场水泥运输、装卸及周转工况，便于物料管理 |
| 注浆站筒仓 | 150t水泥罐10个 | 水泥罐规格由150t变为60t，数量未变化 | 水泥运输、装卸和贮存方式未发生变化，不属于重大变动 | 适配现场物料存储及转运需求：调整水泥罐规格为 60t，未改变密闭贮存方式，同时提升水泥装卸便利性和周转效率，符合实际运营工况 |
| 供电 | 注浆站新增配电室一座 | 注浆站新增配电室两座 | 不属于重大变动 | 满足实际生产用电需求：结合注浆站各生产设备运行负荷，增加配电室数量，提升供电可靠性和稳定性，保障制浆、注浆等工序连续运行 |
| 供水 | 注浆站用水使用矿井水处理站处理后的矿坑水，新建5m×16m×3m蓄水池一个、新建5.5m×5.5m×3.5m沉淀池一座 | 新建一座蓄水池5m×22m×3m，蓄水池容积增加90m3 | 不属于重大变动 | 提升供水保障能力：根据矿井水处理站实际供水量及注浆站生产用水消耗情况，扩大蓄水池容积，确保生产用水稳定供应，避免因水量不足影响生产进度 |
| 注浆站破碎废气 | 双齿辊破碎机和锤式破碎机进出料口集尘罩收集后进布袋除尘器处理，经1个排放口排放。 | 对球磨机进口废气设置集尘罩收集，球磨机进口、双齿辊破碎机和锤式破碎机进出料口废气经集尘罩收集后进布袋除尘器处理，经1个排放口排放 | 不属于重大变动 | 强化废气污染治理：针对球磨机进口运行过程中产生的粉尘，补充设置集尘罩，实现破碎、球磨工序废气全面收集，提升粉尘处理效率，确保满足环保排放要求 |
| 注浆站筒仓废气 | 10座储罐顶部分别配设1套布袋除尘器，共10套。每1座储罐废气经1个排放口排放。储罐废气治理共10个排放口。水泥密闭输送给料入搅拌池，搅拌池密闭集气，粉尘收集后经1套布袋除尘器处理，经1个排放口排放。 | 较环评增加1个搅拌池，现为4个搅拌池，水泥密闭输送给料入搅拌池，搅拌池密闭集气，每2个搅拌池设置1套布袋除尘器，处理后经2个排放口排放。 | 不属于重大变动 | 优化废气治理设施配置：新增搅拌池后，采用 "每 2 个搅拌池配套 1 套布袋除尘器" 的方式，在保证搅拌池废气密闭收集、有效处理的前提下，提升治理设施运行效率，未改变核心治理工艺 |
| 事故 废水 | 注浆站场地新建事故应急池（沉淀池）一座，5m×5.5m×3.5m | 新建事故应急池（沉淀池）一座，5.5m×5.5m×3.5m，事故水池容积增加9.6m3 | 不属于重大变动 | 提升环境风险防控能力：结合注浆站生产过程中可能产生的事故废水量，适当扩大应急池容积，确保事故状态下废水全量收集，避免污染周边环境，符合环保应急管理要求 |

对照环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，环办〔2015〕52号及《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中规定的重大变动内容，经现场调查，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

环评、环评批复文件提出的环境保护措施落实情况见表3、表4。

表3  环评要求和企业实际完成情况表

| 要素 |  | 环评报告书要求措施 |  |  | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境 空气 | 施工扬尘 | - 加强露天堆场、裸露地面扬尘整治，全面清理建设期产生的建筑垃圾，不能及时清理的必须采取苫盖等抑尘措施； - 建设单位在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土方作业；配备1台洒水车，由专人负责洒水，洒水次数不少于6次/d；应尽量避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间； - 在施工区边界设置围挡，围挡高度不低于2.0m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； - 工地应有专人负责垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业； - 所有建设施工工地出入口地面必须进行硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施； - 应边开挖、边回填，减少风蚀扬尘对大气环境的影响 |  | 已落实 |
|  |  | 运输扬尘 | - 物料运输采用封闭箱式货车、集装箱运输车，并符合环保尾气排放标准。密闭不严、车轮带泥的车辆，一律不得驶出工地。渣土运输必须按照规定线路行驶，必须到指定场所倾倒；路经居民居住区域时应尽量减缓行驶车速，同时设置洒水车并及时对运输线路路面进行洒水抑尘；应采用商品混凝土； - 进出工地的物料、渣土运输车辆，为防止运输途中扬尘、散落，必须加盖毡布，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土不露出；工地出口处设置车辆冲洗台，确保车辆不带泥土驶出工地撒漏得到及时有效的清理 |  | 已落实 |
|  |  | 燃油废气 | 施工期应使用符合国家有关排放标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。 |  | 已落实 |
|  | 水环境 | （1）制定严格的施工管理制度，加强对施工人员的教育，加强施工人员的环境保护意识。土方等集中堆放，采取防雨措施，及时清扫抛洒建筑材料，以免雨水冲刷污染附近的水体。 |  |  | 已落实 |
|  |  | （2）施工营地设置钻孔废水沉淀水池。主要污染物为悬浮物。根据废水特点，采用沉淀池+隔油池处理，能够满足循环利用要求。本钻孔废水处理构筑物主要由集水沟、矩形沉淀池组成。集水沟采用矩形断面，底面与两侧用浆砌石补砌，水泥砂浆抹面处理；集水沟的两侧上缘应高于地面0.1m，以防止其他物质进入废水处理设施。 |  |  | 已落实 |
|  |  | （3）施工人员生活污水排入化粪池。化粪池定期清掏，用于周围农田施肥。 |  |  | 已落实 |
|  | 声环境 | （1）选择低噪声施工机械，加强设备、车辆的日常维修保养。在主要公路的交叉口处设置警示牌，限制车速，禁止鸣笛。加强道路养护和车辆的维修保养，禁止使用高噪声车辆，在学校、居民点周围控制车辆行驶速度，并且禁止鸣笛；夜间禁止鸣放高音喇叭。 |  |  | 已落实 |
|  |  | （2）优化施工布置，将高噪声设备远离居民点布置；合理安排施工时间，禁止午间和夜间施工；合理安排施工强度，合理布置机械设备，避免在同一地点集中布置过多强噪声设备；在进入声环境敏感点工段前50m处设置限速牌，车速不得超过30km/h,并禁止鸣笛，以减轻交通噪声的影响。 |  |  | 已落实 |
|  |  | （3）按国家规定的建筑施工场界噪声标准，对施工现场进行定期检查，实施规范化管理，对发现的违章施工现象和群众投诉的热点、重点问题及时进行查处，同时积极做好环境保护法规政策的宣传教育，加强与施工单位的协调，使施工单位做到文明施工。 |  |  | 已落实 |
|  | 固体 废物 | （1）生活垃圾必须统一收集，定时送环卫部门进行统一处理，严禁随意抛散和焚烧。 |  |  | 已落实 |
|  |  | （2）沉淀池钻孔废弃泥浆压滤处理后，返回注浆站内作为注浆原料综合利用。 |  |  | 已落实 |
|  | 生态 环境 | 严格控制施工作业范围，施工作业带控制在现有工业场地内，严禁在厂区外占用耕地临时堆放施工物料、建筑垃圾、弃土石方等。 |  |  | 已落实 |
| 运营期 | 废气 | 物料储存 |  | 项目使用水泥均使用筒仓密闭储存，仓顶设布袋除尘器。10座筒仓共计设10套布袋除尘器，每个筒仓废气使用1个排放口排放，共10个排放口。 | 已落实 |
|  |  | 制浆 |  | 项目配置3个搅拌池，水泥输送采用螺旋输送密闭输送方式。搅拌池密闭集气，3个搅拌池配套1套布袋除尘器。 | 4个搅拌池，水泥密闭输送给料入搅拌池，搅拌池密闭集气，每2个搅拌池设置1套布袋除尘器，处理后经2个排放口排放 |
|  |  | 破碎 |  | 项目配置1台双齿辊破碎机和1台锤式破碎机，进出口均采用集尘罩集气，配套1套布袋除尘器。 | 球磨机进口、双齿辊破碎机和锤式破碎机进出料口集尘罩收集后进布袋除尘器处理，经1个排放口排放 |
|  | 废水 | 矿井水 |  | 注浆工程注浆期间，矿井水处理站处理后的废水全部回用不外排。 | 已落实 |
|  |  | 充填膏体淋滤水 |  | 依托现有工业场地矿井水处理站处理 | 已落实 |
|  |  | 生活污水 |  | 依托现有工业场地生活污水处理站处理后全部回用于洗煤厂生产补充水、绿化用水、道路喷洒等 | 已落实 |
|  |  | 洗车废水 |  | 依托现有工业场地洗车平台，下设沉淀池，沉淀后自留至矿井水处理站进行处理 | 已落实 |
|  |  | 初期雨水 |  | 依托现有初期雨水收集池 | 已落实 |
|  |  | 事故水 |  | 注浆站场地新建事故应急池，5m×5.5m×3.5m | 新建事故应急池一座，5.5m×5.5m×3.5m |
|  | 噪声 | 风机、破碎机、球磨机、给料机、搅拌机、泵等 |  | 采取有效的隔声、消声和吸声等控制措施，并从厂区平面布置上综合考虑设备噪声对厂区及周边环境的影响。项目设备购进从声源设备上进行噪声控制，设计中尽量选取低噪声设备和工艺，对置于室外的设备订货时按设计要求对制造厂家提出噪声限值要求。同时，加强厂区四周绿化，能够有效减轻声环境影响。 | 已落实 |
|  | 固废 | 冲洗水沉淀池底泥 |  | 作为制浆原料重复利用 | 已落实 |
|  |  | 危险废物 |  | 废矿物油及其废弃包装物、废弃劳保用品等暂存于现有危废贮存间内，定期委托有资质单位处置 | 本项目产生的危险废物交由晋城市万洁源环保有限公司和泽州县和美环保科技有限公司处置 |

表4   环评批复要求和企业实际完成情况表

| 序号 |  | 批复文件要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 该项目位于山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿工业广场动力中转站东侧空地。煤炭开采工程利用现有开采设备、运输设备、提升系统、通风系统、瓦斯抽放系统、给排水供暖供电系统及地面生产系统等。新建一座注浆站并进行管道铺设。总投资2000万元，其中环保投资105.05万元。 | 已落实，工程实际总投资1625万，环保投资143万。 |
| 二 | 加强施工期环境管理 | 加强施工扬尘管控。施工期应严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“六个百分之百”要求。施工区边界设置围挡；对运输车辆采用密闭、加盖毡布等措施，保证物料不遗撒外漏；设置洗车平台，对出入车辆进行冲洗，防止泥土粘带；对工地内裸露地面，应采取苫盖等抑尘措施 | 已落实 |
|  |  | 施工期间产生的施工废水经沉淀池+隔油池处理后循环利用；生活污水排入化粪池，定期清掏，用于周围农田施肥 | 已落实 |
|  |  | 合理安排施工时间，禁止午间和夜间施工；优化施工布置，选用低噪声施工机械；确保施工场地噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求 | 已落实 |
|  |  | 施工期间沉淀池转孔废弃泥浆压滤处理后，返回注浆内作为注浆原料综合利用；生活垃圾统一收集，定期送环卫部门统一处理 | 已落实 |
| 三 | 加强运营期环境管理 | 落实大气污染防治措施。水泥仓采用简仓密闭存储，仓顶设置布袋除尘器，处理后分别通过21m高排气简排放；水泥输送、搅拌池粉尘及破碎机进出口粉尘由各自的集气罩收集，经布袋除尘器处理后，分别通过15m高排气筒排放 | 已落实 |
|  |  | 严格落实水环境保护措施。矿井水、工业场地生产用水及注浆工艺用水经处理后全部回用不外排；生活污水经处理后，回用于地面洒水抑尘、洗煤厂用水等，全部回用不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后自流至矿井水处理站，处理后回用不外排 | 已落实 |
|  |  | 落实噪声污染防治措施。选取低噪声设备，采取基础减振、隔音封闭和厂区绿化等措施，确保厂界噪声满足相关标准要求 | 已落实 |
|  |  | 做好固体废物的分类处置和综合利用。2305工作面充填开采期间煤矿煤矸石全部用于离层区充填，不外排；除尘灰、底泥等收集后全部回用于搅拌工序；生活垃圾统一收集后送指定地点处置；危险废物储存于工业场地现有危废暂存间，定期委托有资质的单位处置 | 已落实 |
| 四 |  | 按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。 | 突发环境事件应急预案已于2024年6月在长治市生态环境保护综合行政执法队备案，备案编号：1404282024-248L |
| 五 |  | 工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投严使用的环境保护“三同时”制度，工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。 | 已落实 |
| 六 |  | 本项目《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年方决定项目开工建设的，你单位须重新向我局报批《报告书》。 | 经对照本项目性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施等未发生重大变化 |
| 七 |  | 长子生态环境保护综合行政执法队负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。 | 已落实 |

四、环境保护设施建设情况及验收调查、监测结果

（一）生态环境影响调查

建设单位在施工期和运行期落实了环评阶段各项措施，调查区植被类型、动植物分布和数量与环评阶段基本一致。经地表移动观测数据，结合现场调查，本项目充填区工作面试采期间未造成中保护煤柱区域的破坏，暂未出现地表沉陷和地表裂缝，尚未对试采区地面耕地、林地、草地等产生明显影响，还未涉及到土地复垦，建设单位拟下阶段根据煤矿开采情况造成的土地损毁情况逐步予以落实。

（二）地下水环境影响调查

验收调查期间采煤对地下水的影响很小，充填区内村民饮用水没有受到工程影响。2025年11月19日~2025年11月20日对注浆面东南侧水井和南郭村水井的检测结果表明，各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求。

（三）地表水环境影响调查结果

1、矿井水： 下霍煤矿现有矿井水处理站处理能力为9600m3/d，下霍煤矿矿井水首先采用“高效混凝沉淀、过滤、软化、消毒”处理工艺，处理后用于井下生产用水、洗煤厂生产补水、冲厕用水，剩余部分再采用“全自动净化器—丝网过滤器—超滤装置—超滤产水箱—保安过滤器—反渗透装置—反渗透产水池”的反渗透膜法处理工艺进行深度处理，处理后用于职工洗浴、洗衣用水。注浆工程注浆期间，矿井水处理站处理后的废水全部回用不外排。根据监测结果，处理后的矿井水各监测项检出值均满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）、《煤炭工业给排水设计规范》（GB50810-2012）、《城市污水再生利用城市杂水用水质》（GB/T18920-2020）以及《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中规定标准值要求，符合矿井水回用条件。

2、生活污水：工业场地内建有生活污水处理站，处理能力为2×20m3/h，经过 A/O+MBR处理工艺后全部回用于选煤厂生产补充水、绿化用水、道路喷洒等，不外排。根据监测结果，处理后的生活污水中各监测项检出值均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）中规定的标准值要求，符合生活污水处理后回用的条件。

3、洗车废水：本项目工业场地内已建有洗车平台，平台长20米，宽3.6米，下设沉淀池0.3米深，沉淀后自流至矿井水处理站进行处理。

4、初期雨水：现有工业场地采用雨污分流管网设置方式，雨水收集池在工业场地内汇集到工业场地北侧的2个初期雨水收集池，各自为5000m3。用于收集工业场地前15分钟的初期雨水，收集后的雨水经沉淀后，用于道路洒水及绿化洒水，不外排。

5、事故废水：注浆站场地新建事故应急池一座，5.5m×5.5m×3.5m，容积105.88m3。

6、地面及设备冲洗废水：注浆场地内设置一座5.5m×5.5m×3.5m的沉淀池，废水经沉淀处理后用于搅拌工艺补充用水，不外排。

（四）大气环境影响调查结果

项目大气有组织污染源主要包括注浆场地水泥筒仓、破碎机、球磨机和搅拌机等，无组织污染源有水泥、煤矸石运输扬尘。

水泥筒仓；1#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.1~6.9mg/m3，2#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.2~6.6mg/m3，3#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.5~6.9mg/m3，4#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.4~6.9mg/m3，5#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.2~6.2mg/m3，6#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.2~6.7mg/m3，7#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.5~6.5mg/m3，8#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.4~6.6mg/m3，9#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.3~6.4mg/m3，10#水泥筒仓废气排放口颗粒物监测浓度为5.1~6.6mg/m3，各废气排放口颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）规定的10mg/m3要求。

破碎机、球磨机：破碎、球磨废气排放口颗粒物监测浓度为7.5~8.0mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中规定的10mg/m3要求。

搅拌机：1#、2#搅拌池处理设施出口颗粒物监测浓度为7.0~7.5mg/m3，3#、4#搅拌池处理设施出口颗粒物监测浓度为7.2~7.6mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中规定的10mg/m3要求。

注浆场地无组织颗粒物监控点与参照点监测浓度最大差值为0.328mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中大气污染物无组织排放限值，颗粒物0.5mg/m3的要求。

环境空气敏感点-五里庄村TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级限值要求。

（五）声环境影响调查结果

工业场地噪声源通过高噪声源合理布置、建筑物隔声、安装消声器、工业场地内空地绿化等防治措施，整体噪声治理情况良好，监测结果表明：注浆场地昼间噪声监测值为51.6~54.5dB(A)，夜间噪声监测值为42.1~45.6dB(A)；风井场地昼间噪声监测值为48.9~50.6dB(A)，夜间噪声监测值为46.2~48.4dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的要求；敏感点五里庄村昼、夜间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

（六）固体废物影响调查结果

生活垃圾依托工业场地现有生活垃圾收集设施，收集后集中交由环卫部门统一清运处置；池底底泥进行清理，作为注浆原料回用于注浆系统，不外排；废矿物油、废油桶、废弃劳保用品等危险废物依托现有危废暂存间进行暂存，后交由晋城市万洁源环保有限公司和泽州县和美环保科技有限公司定期转运处置。

（七）土壤环境影响

调查项目在施工期和运营期基本落实环评要求，固体废物均得到妥善处置，工业场地内的矿井水处理站、生活污水处理站、危废暂存间等环境风险单元已进行防渗处理，土壤污染防治措施均已落实。

（八）社会环境影响调查

项目未涉及村庄搬迁，村庄保留煤柱，工程采动期间，村民房屋、杆塔、建构筑物未受到影响。根据现场周边调查和走访，绝大多数人生活未受到工程施工及试运行期间的影响。

（九）环境管理调查

企业建立环境管理机构（环保科），制定环境保护管理相关制度，按照环境监测计划编制了年度自行监测方案，委托第三方监测单位开展自行监测。

（十）“以新带老”措施落实情况

企业基本落实了环境影响报告书提出的“以新带老”要求。

五、污染物排放总量

根据监测结果，本项目颗粒物排放量为0.9994t/a，满足《山西三元煤业股份有限公司2305工作面离层区充填开采（试验）项目环境影响报告书》中对项目大气污染物排放量的核算，颗粒物1.655t/a的要求。

六、验收结论

逐一对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收组对该项目进行了核查。

山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目在建设过程中，严格执行了环境影响评价制度，项目主要生态保护和污染防治措施按照环评和批复要求完成了建设，项目建设内容未发生重大变动；建设过程中未出现重大环境污染治理未完成或造成重大生态破坏未恢复的事项；无违法行为未改正事项；监测数据及验收调查报告可以采信，资料齐全，验收结论明确。

综上所述，验收组认为，山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

加强环保设施的管理与维护，使环保设施正常有效运行，确保污染物稳定达标排放；加强煤矿影响区域的地表沉陷和地表裂缝及地下水观测，保证井田内及周边影响范围内居民生产、生活用水不受影响。

八.	验收人员信息

验收组名单见后。

山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿

2026年1月31日

山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿2305工作面离层区充填开采（试验）项目

竣工环境保护验收人员签名表

| 类别 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陈如君 | 山西三元煤业股份有限公司下霍煤矿 | 副主任 |  |
| 专家 | 李福堂 | 山西省长治市生态环境监测中心 | 正高级工程师 |  |
|  | 郭文涛 | 山西省长治市生态环境监测中心 | 高级工程师 |  |
|  | 成春芳 | 山西省长治市生态环境监测中心 | 正高级工程师 |  |
| 报告编制单位 | 栗祺祺 | 山西蓝朗环境科技有限公司 | 项目负责人 |  |